**Janáčkova akademie múzických umění v Brně**

Beethovenova 650/2, 662 15 Brno

IČO 62156462, DIČ CZ62156462

bankovní spojení: xxx

(dále jen „objednatel“)

**zastoupená: JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou**

a

**xxx**

xxx

IČO xxx, DIČ xxx

podnikatel zapsaný v xxx

bankovní spojení: xxx, číslo účtu: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

**zastoupen: xxx**

**uzavírají následující smlouvu**

I.

Účel smlouvy

1. Tato smlouva je uzavírána za účelem zhotovení díla, jež má podle určení objednatele sloužit jako způsobilý podklad:
	1. pro vydání pravomocného stavebního povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů;
	2. pro vyhotovení zadávací dokumentace k plánované veřejné zakázce na stavební práce;
	3. pro provedení těchto stavebních prací.
2. Zhotovitel bere na vědomí účel, pro nějž je dílo podle této smlouvy zhotovováno a zavazuje se dílo zhotovit způsobem a v takovém rozsahu, který bude s tímto účelem v souladu, tj. zejména tak, aby dílo bylo řádným, kvalitativně i kvantitativně dostačujícím podkladem pro účely vyhotovení zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce, jež ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále též jako projektová dokumentace pro realizaci stavebních prací a musí obsahovat:
3. příslušnou dokumentaci v rozsahu stanoveném právním předpisem zpracovanou do podrobností, které specifikují předmět veřejné zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky;
4. soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatelem s oprávněním, znalostmi a zkušenostmi potřebnými k profesionálnímu splnění svých závazků z této smlouvy v nejvyšší kvalitě a zavazuje se tak učinit.

II.

Předmět díla

1. Dílem, jež má být podle této smlouvy provedeno zhotovitelem, se rozumí **zhotovení projektové dokumentace, provedení inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru stavby** **„Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno“,** a to v souladu se:
	1. zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele jako účastníka v rámci uskutečňování veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno – projektové práce“; uvedené dokumenty jsou nedílnou součástí této smlouvy, a
	2. účelem uvedeným v článku I. odst. (1) a (2) této smlouvy (dále jen **„**dílo**“**).
2. Projektová dokumentace bude zahrnovat tato dílčí plnění (etapy):
3. zajištění vstupních podkladů v rozsahu potřebném pro řádné a včasné provedení díla:
* analýza podkladů a dokumentace stávajícího stavu,
* provedení veškerých doplňujících průzkumů, analýz a doměření včetně geodetických,
* ověření technického stavu, funkce a tras technických instalací a instalovaných zařízení v budově;
1. zhotovení dokumentace pro stavební povolení v rozsahu vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 12, včetně vypracování:
* odborného propočtu stavby,
* průkazu energetické náročnosti budovy dle platného zákona,
* plánu organizace výstavby sestávajícího zejména z návrhu věcného a časového plánu, vymezení staveniště, zásad řešení zařízení staveniště, příjezdů na staveniště, připojovacího místa na rozvody vody a energií pro staveniště, zábory veřejných prostor a komunikací;
1. zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby v rozsahu vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 13, která musí současně splňovat požadavky na zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce v rozsahu vyhlášky MMR č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, včetně:
* vypracování kontrolního rozpočtu v aktuální cenové úrovni,
* podrobného rozpracování plánu organizace výstavby navrženého v dokumentaci pro stavební povolení,
* poskytování součinnosti objednateli při přípravě zadávací dokumentace, v průběhu realizace veřejné zakázky, při posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby;
1. zhotovení dokumentace pro výběr dodavatele volného a vestavěného interiéru a orientačního systému sestávající zejména z:
* vypracování výtvarně technického návrhu a popisu standardů jednoznačně definujícího požadavky na technické, architektonické a materiálové řešení jednotlivých prvků a jejich funkční vlastnosti,
* vypracování soupisu prací, dodávek a služeb rozdělených na investiční a neinvestiční položky po jednotlivých místnostech vyhovujících požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
* vypracování kontrolního rozpočtu v aktuální cenové úrovni,
* poskytování součinnosti objednateli při přípravě zadávací dokumentace, v průběhu realizace veřejné zakázky, při posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na výběr dodavatele interiéru a orientačního systému.
1. Součástí díla je dále provedení inženýrské činnosti spočívající v:
* projednání a zajištění vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení potřebných pro vydání stavebního povolení,
* podání žádosti o vydání stavebního povolení,
* doplnění podkladů k žádosti o vydání stavebního povolení dle požadavků stavebního úřadu,
* obstarání pravomocného stavební povolení nebo jiného rozhodnutí nutného k realizaci stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
1. Součástí díla je také výkon autorského dozoru. Výkonem autorského dozoru se rozumí provádění občasného autorského dozoru v rámci zpracované projektové dokumentace konaného projektantem při realizaci a dokončení stavby, zejména:
* poskytování vysvětlení k projektové dokumentaci,
* posuzování návrhů dodavatelů na změnu řešení odlišných od projektové dokumentace,
* prověřování souladu projektové dokumentace s výrobní a dílenskou dokumentací dodavatele,
* poskytování součinnosti objednateli při řešení rozporů s dodavatelem,
* spolupráce s technickým dozorem stavby a koordinátorem bezpečnosti práce,
* účast na předání a převzetí stavby,
* zajišťování inženýrské činnosti při obstarání rozhodnutí o změně stavby před dokončením,
* zajišťování odborného poradenství objednateli,
* účast projektanta na kontrolních dnech stavby, které se budou konat jedenkrát za 7 dní, nebude-li dohodnuto jinak.
1. Předpokládá se, že stavební záměr bude financován ze dvou programů MŠMT, a to ze subtitulu „133D 22I Rozvoj a obnova materiálně technické základny Janáčkovy akademie múzických umění v Brně“ a ze subtitulu „133D 221 Rozvoj a obnova ubytovacích a stravovacích kapacit veřejných vysokých škol“. Projektová dokumentace bude proto rozdělena do dvou celků podle programů (subtitulů) MŠMT, ze kterých bude stavební záměr financován a to:
2. jednotná textová a výkresová část bude rozdělena graficky;
3. odborný propočet stavby k dokumentaci pro stavební povolení bude proveden pro každý program samostatně;
4. soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a ocenění detailního položkového výkazu výměr v dokumentaci pro výběr zhotovitele bude provedeno pro každý program samostatně.
5. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele uvedenými v této smlouvě a dále v souladu se všemi relevantními právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a jeho prováděcími vyhláškami č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a příslušnými ČSN v částech závazných i směrných. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla s odbornou péčí.
6. Zhotovitel díla prohlašuje, že se seznámil s požadavky objednatele, a že tyto nemají povahu nevhodných pokynů a žádná věc, kterou mu objednatel případně předal k použití, nemá povahu věci nevhodné, ledaže na to písemně upozornil před uzavřením smlouvy, zejména v rámci veřejné zakázky.
7. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu objednatele a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn objednatele předem vydán.

**III.**

**Závazky smluvních stran**

1. Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede pro objednatele dílo podle této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí zhotoviteli sjednanou cenu v souladu s ustanoveními této smlouvy.
3. Bude-li dílo splňovat znaky některého z předmětů práva duševního vlastnictví, poskytuje zhotovitel touto smlouvou objednateli nevýhradní územně, časově, množstevně ani jinak neomezené oprávnění k výkonu práva užít dílo všemi způsoby (dále jen "licence") v podobě původní či pozměněné, samostatně či ve spojení s jinými prvky či předměty práv duševního vlastnictví. Objednatel není povinen licenci využít a může oprávnění tvořící její součást zcela nebo zčásti poskytnout nebo postoupit třetí osobě. Odměna za tuto licenci je zahrnuta v ceně díla.
4. Uzavřením smlouvy uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc k tomu, aby jej při plnění závazků dle smlouvy zastupoval ve správních řízeních a při všech jednáních s příslušnými správními orgány či jinými osobami, kterých je třeba pro vyhotovení díla či pro obstarání stavebního povolení.

IV.

Termín plnění, předání a převzetí díla

1. Místem plnění a předání díla je sídlo objednatele.
2. Zhotovitel je povinen řádně zhotovené dílo, tj. dílčí plnění (etapy) zhotovené v souladu s touto smlouvou, protokolárně předat objednateli:
3. vstupní podklady do 30 dnů po nabytí účinnosti smlouvy;
4. dokumentaci pro stavební povolení do 105 dnů po nabytí účinnosti smlouvy;
5. obstarání stavebního povolení bez zbytečného odkladu;
6. dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby do 120 dnů od výzvy objednatele;
7. dokumentaci pro výběr dodavatele interiéru a orientačního systému do 30 dnů od výzvy objednatele;
8. výkon autorského dozoru bude prováděn po dobu realizace stavby (obvykle od zahájení činnosti zhotovitele stavby do podpisu protokolu o předání a převzetí stavby mezi objednatelem a zhotovitelem stavby, nejvýše však celkem po dobu 3 let).
9. Dílo je zhotovitel povinen předat objednateli:
10. v šesti tištěných (papírových) vyhotoveních, a dále
11. v jednom vyhotovení v elektronické podobě bez omezení úprav na CD, přičemž
	* výkresová dokumentace bude ve formátu „.pdf“ a „.dwg“ (pro ACAD);
	* textové dokumentace budou ve formátu „.pdf“ a „.doc“(.docx);
	* výkaz výměr a rozpočet bude ve formátu „.pdf“ a „.xls“(.xlsx);
	* obrázkové přílohy ve formátu „.jpg“.
12. Dílčí plnění (etapy) dle čl. II. odst. 2, písm. c. a d. zhotovitel provede teprve na základě písemné výzvy objednatele k jejich provedení.
13. Dílo se považuje za řádně provedené řádným dokončením a předáním posledního dílčího plnění (etapy) objednateli včetně všech potřebných či vymíněných podkladů a informací. O zvoleném termínu předání dílčích plnění (etap) informuje zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem.
14. Objednatel není povinen dílčí plnění (etapu) převzít, pokud budou při jeho předání zjištěny vady znemožňující či omezující jeho řádné užívání, a to až do doby jejich řádného odstranění. O předání dílčího plnění (etapy) dle této smlouvy se smluvní strany zavazují sepsat příslušný předávací protokol, který musí být oběma smluvními stranami podepsán.
15. Objednatel po předání dílčího plnění (etapy) provede kontrolu zjevných vad. Zjistí-li objednatel, že dílčí plnění (etapa) vykazuje vady, oznámí to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jejího předání zhotoviteli. Po uplynutí této lhůty se má se za to, že dílčí plnění (etapa) je objednatelem převzata.
16. Přebírá-li objednatel dílčí plnění (etapu) s vadami, uvedou smluvní strany v předávacím protokolu veškeré případně zjištěné vady dílčího plnění (etapy), jakož i lhůtu k jejich odstranění a závazek zhotovitele je v dané lhůtě řádně a včas odstranit. Do odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla není dílo dokončeno.
17. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně objednatele.

V.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení, na základě, jehož výsledků byla tato smlouva uzavřena. Sjednaná cena díla je smluvní cenou ve smyslu platných právních předpisů. Smluvní strany sjednávají cenu díla jako cenu pevnou, nepřekročitelnou, která nebude valorizována. V této pevné ceně jsou také započteny veškeré vedlejší náklady zhotovitele.
2. Celková cena díla je sjednána pro jednotlivé dílčí plnění (etapy) díla takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dílčí plnění (etapa) díla** | **Kč bez DPH** | **DPH 21%** | **Kč vč. DPH** |
| Zajištění vstupních podkladů | xxx | xxx | xxx |
| Dokumentace pro stavební povolení | xxx | xxx | xxx |
| Obstarání stavebního povolení  | xxx | xxx | xxx |
| Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby | xxx | xxx | xxx |
| Dokumentace pro výběr dodavatele interiérů a orientačního systému | xxx | xxx | xxx |
| Autorský dozor | xxx | xxx | xxx |
| **Celková cena díla** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |

(slovy: xxx korun českých bez daně z přidané hodnoty)

1. Sjednaná cena představuje výši zdanitelného plnění, k němuž bude zhotovitelem připočtena DPH podle právních předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Jakékoliv jiné daně, poplatky, cla a podobné platby jdou k tíži zhotovitele.
2. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní provedení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností spočívající v inflaci, změnách daní a kurzů měn a změně cen práce a věcí.
3. Výkony, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny.
4. Smluvní strany výslovně potvrzují, že cena díla zahrnuje i odměnu za licenci a částky za správní poplatky.

VI.

Platební podmínky

1. Objednatel zaplatí cenu díla po řádném a bezvadném provedení každého dílčího plnění (etapy) díla a jeho protokolárním předáním a převzetím podle této smlouvy a odstranění případných vad díla vytknutých při převzetí; zhotovitel nemá právo dříve fakturovat smluvní cenu ani právo na zálohu či část ceny díla. Převezme-li objednatel částečné plnění, je zhotovitel oprávněn fakturovat tomu odpovídající část ceny díla.
2. Objednatel zaplatí cenu díla na základě zhotovitelem vystavené faktury s náležitostmi daňového a účetního dokladu. Objednatel zaplatí cenu díla do 30 dnů ode dne, kdy mu zhotovitel fakturu doručí. Dnem zaplacení je den, kdy byla částka poukázána objednatelem na účet zhotovitele. Bez ohledu na předchozí ustanovení platí, že dokud nebudou odstraněny případné vady díla uvedené v předávacím protokolu nebo objednatelem písemně vytčené po předání díla, nedostane se objednatel do prodlení s úhradou ceny díla, dokud nebudou vady zhotovitelem odstraněny.
3. Autorský dozor nebo jeho poměrná část bude uhrazen po protokolárním předání a převzetí díla nebo jeho části objednatelem od zhotovitele.
4. Zhotovitel bude vystavovat faktury ve dvou vyhotoveních samostatně pro každé dílčí plnění (etapu) díla dle čl. II. této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn vznést písemně námitky proti fakturaci do 10 dnů ode dne, kdy mu je faktura doručena; podáním námitek se přetrhne běh lhůty k zaplacení ceny díla. Zhotovitel písemně vyrozumí objednatele o vyřízení námitek do 10 dnů ode dne, kdy je obdržel.
6. Pokud zhotovitel námitky uzná jako oprávněné, bude přílohou vyrozumění opravená faktura; nevyjádří-li se zhotovitel v ujednané lhůtě, platí, že námitky jako oprávněné uznává. V těchto případech běží k zaplacení ceny díla nová lhůta v délce 30 dnů od doručení opravené faktury objednateli.
7. Pokud zhotovitel námitky neuzná, uvede ve vyrozumění přiléhavé odůvodnění, proč s námitkami nesouhlasí; cena díla je v takovém případě splatná do 15 dnů od doručení vyrozumění se všemi náležitostmi objednateli.
8. Cenu díla zaplatí objednatel bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy; nebude-li tento účet ke dni zadání příkazu k úhradě účtem, který je zveřejněn správcem daně dle zákona o DPH, pak na takový účet. Bude-li takových účtů více, pak na ten z nich, který zhotovitel písemně určil, jinak na kterýkoliv z nich dle volby objednatele. Není-li žádné bankovní spojení účtu správcem daně zveřejněno, je objednatel oprávněn pozdržet platby až do 30. dne poté, kdy jej zhotovitel písemně upozorní na zveřejnění nového čísla účtu.
9. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu zákona o DPH:
	1. je povinen to objednateli neprodleně, nejpozději však při poskytnutí prvního poté následujícího zdanitelného plnění, oznámit a sdělit mu potřebné údaje pro úhradu DPH z daného plnění přímo příslušnému správci daně;
	2. má objednatel právo snížit jakékoliv další úhrady zhotoviteli o DPH a odvést DPH z daného plnění za zhotovitele.
10. Zhotovitel, který je nebo se stane plátcem DPH je povinen objednateli neprodleně po uzavření smlouvy nebo poté, co se stane plátcem DPH, písemně sdělit bankovní spojení jeho účtu, které zveřejnil správce daně, neuvedl-li jej již v záhlaví smlouvy, a dále písemně objednateli neprodleně oznamovat jakékoliv změny tohoto údaje.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu poskytnout součinnost, jež je nezbytná k řádnému plnění smlouvy.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli veškeré údaje a podklady, které zhotovitel potřebuje pro řádné provedení díla, vyjma údajů a podkladů, jejichž pořízení zhotovitelem je z povahy věci součástí realizace díla.
3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu objednatele písemně upozornit na skutečnosti, jež mohou mít vliv na řádné a včasné provedení díla, nebo na dosažení účelu sledovaného touto smlouvou, a jež vyplývají či naopak nevyplývají z dokumentů či informací jinak zpřístupněných zhotoviteli objednatelem za účelem plnění této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
5. Zhotovitel se zavazuje konzultovat s objednatelem prováděné dílo tak, aby odpovídalo v nejvyšší možné míře požadavkům objednatele. Za tímto účelem se budou jednou za 14 dní konat v sídle objednatele koordinační porady, o kterých vyhotoví zhotovitel písemný záznam, který nejpozději do 2 pracovních dnů po jejím konání zašle objednateli, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek. Zhotovitel však odpovídá za plnění částí díla poddodavateli, jako by je plnil sám.
7. Na žádost objednatele se zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po sdělení takové žádosti, předložit písemný seznam poddodavatelů, které hodlá pověřit či které pověřil plněním části díla. Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů na plnění části díla.
8. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, jejichž prostřednictvím v nabídce prokazoval způsobilost. V případě, že to není možné, je povinen objednateli předložit návrh na změnu poddodavatelů, k nimž musí doložit doklady o způsobilosti, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní poddodavatelé splňují požadavky na způsobilost stejně jako původní poddodavatelé, jejichž prostřednictvím zhotovitel způsobilost prokazoval ve své nabídce.
9. Oprávněná osoba zhotovitele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje ve věci plnění díla dle této smlouvy osoby odpovědné za vedení realizace projektových služeb, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokázal technická kvalifikační kritéria stanovená v čl. VI. odst. 5 písm. b) výzvy k podání nabídky:
	1. hlavního inženýra projektu (dále jen „HIP“)

 xxx, tel.: xxx, e-mail: xxx.

* 1. zástupce hlavního inženýra projektu (dále jen „zástupce HIP“)

 xxx, tel.: xxx, e-mail: xxx.

V případě, že dojde ke změně HIP nebo zástupce HIP projektu, je zhotovitel povinen objednateli předložit návrh na změnu této osoby, k němuž musí doložit doklady o způsobilosti, z nichž bude patrné, že nově navrhovaná osoba splňuje požadavky na způsobilost stejně jako původní osoba, jehož prostřednictvím zhotovitel způsobilost prokazoval ve své nabídce.

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla. Případně zjištěné nedostatky či vady objednatel oznámí zhotoviteli a ten se zavazuje je bez zbytečného odkladu odstranit. Jestliže zhotovitel vady ani v přiměřené lhůtě neodstraní a postup zhotovitele by dle názoru objednatele vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Objednatel bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat této smlouvě, popřípadě dát zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit zhotovitele, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty.
3. Objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy umožní zhotoviteli za účelem provádění díla přístup do budovy k zajištění vstupních podkladů potřebných pro řádné provedení díla.
4. Zhotovitel je povinen archivovat po dobu nejméně 10 let ode dne uzavření smlouvy veškeré písemnosti vyhotovené v souvislosti s plněním díla a kdykoli po tuto dobu k nim objednateli umožnit přístup. Po uplynutí této doby je objednatel oprávněn tyto písemnosti od zhotovitele bezplatně převzít.
5. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas s užitím projektové dokumentace zpracované pro tuto zakázku vždy pro příslušné dílčí plnění (etapu) díla, pro niž je tato projektová dokumentace zpracována, pro použití dokumentace pro kterékoliv z následujících projektových dílčích plnění (etap) díla, jako zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele díla a jeho subdodavatelů a pro provedení a užívání díla, a to včetně práva na úpravy, přepracování či dokončení.
6. Předáním každého dílčího plnění (etapy) díla podle této smlouvy se tato stává vlastnictvím objednatele.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli a třetím osobám, a to s výší plnění minimálně 2 mil. Kč. Odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od podpisu smlouvy až do řádného dokončení výstavby. Zhotovitel je povinen nejpozději s podpisem smlouvy předložit objednateli pojistku podepsanou pojišťovnou.

VIII.

Záruka za jakost a práva z vadného plnění

1. Zhotovitel poskytuje objednateli za každé dílčí plnění (etapu) díla, jakož i na veškeré jeho části či součásti, a jejich odpovídající kvalitu záruku za jakost se záruční dobou, která počíná běžet vždy předáním dílčí plnění (etapy) díla a končí dnem řádného dokončení výstavby, nejpozději však do 60 měsíců ode dne předání příslušné dílčí plnění (etapy) díla dle ustanovení článku IV. této smlouvy. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku tím není dotčeno.
2. Bez ohledu na to, je-li vadné plnění podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, má objednatel dle své volby právo:
	1. na odstranění vady opravou díla,
	2. na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo
	3. odstoupit od smlouvy zcela nebo jen ohledně vadného plnění.
3. Objednatel oznámí zhotoviteli vady písemně neprodleně poté, kdy ji zjistí, nejpozději však do 1 měsíce od zjištění vady. Práva dle odstavce 1 a právo k volbě mezi nimi má objednatel i tehdy, jestliže je neuplatnil včas, ledaže volbu po uplynutí lhůty neučiní ani do 1 týdne od doručení písemné výzvy zhotovitele.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
5. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku porušení povinností podle této smlouvy. Zhotovitel odpovídá zejména za škodu, která vznikne objednateli v důsledku toho, že dílo provedené v rozporu s touto smlouvou (např. neúplně, nepřesně či neodborně provedené), které nevykazuje zjevné vady (tj. vady odhalitelné objednatelem jakožto laikem), bude objednatelem použito jako podklad pro vyhotovení zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce.
6. Zhotovitel je povinen práva objednatele z vad díla při převzetí nebo v záruční době uspokojit nejpozději do 7 dnů od jejich uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že bude vada díla uplatněna v průběhu zadávacího řízení na výběr zhotovitel stavby, bezodkladně ode dne oznámení vady, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla včas, je objednatel oprávněn nechat vady díla odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele. Tím není dotčeno právo na smluvní pokutu do doby, kdy se tak stane.
7. Objednatel je vlastníkem díla, jakož i veškerých jeho částí či součástí, od počátku, tj. po celou dobu realizace díla dle této smlouvy. Nebezpečí škody na díle, jakož i na veškerých jeho částech, nese po dobu realizace díla až do řádného předání a převzetí díla zhotovitel.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může kterákoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smlouvy druhou stranou. Účinky odstoupení od smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující druhé straně doručeno.
2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:
	1. více než 14denní prodlení s předáním dílčího plnění (etapy) díla,
	2. nebo předání díla, které je v rozporu s touto smlouvou.
3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit také tehdy, stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem DPH nebo bylo-li vydáno rozhodnutí, že byl zjištěn úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.
4. Možnost odstoupit od smlouvy z důvodu stanoveného zákonem není dotčena.
5. V případě ukončení smlouvy před řádným splněním předmětu díla je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla, je-li rozpracovaná část díla použitelná ke sjednanému účelu.

X.

Smluvní pokuty

1. Poruší-li zhotovitel svou povinnost plnit řádně a včas, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny dílčí plnění (etapy) díla za každý započatý den prodlení.
2. Poruší-li zhotovitel svou povinnost odstranit vady díla ve sjednané lhůtě, lhostejno zda při převzetí dílčího plnění (etapy) či v průběhu záruční doby, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele vady řádně odstranit.
3. Pokud zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace veřejné zakázky, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý takový případ, a to za každý i započatý den prodlení.
4. Poruší-li zhotovitel svou povinnost informovat objednatele, že se stal nespolehlivým plátcem DPH nebo oznámit mu svůj účet, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši DPH z ceny díla.
5. Poruší-li objednatel svou povinnost zaplatit cenu díla včas, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla nebo její části, s jejíž úhradou je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.
6. Smluvní strany se dohodly, že závazek zhotovitele zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo objednatele na náhradu škody a smluvní pokuta je splatná i bez vyzvání první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž na smluvní pokutu vzniklo právo.
7. Nárok na smluvní pokutu trvá i po skončení této smlouvy jakož i poté co dojde k odstoupení od ní některou ze smluvních stran.

**XI.**

**Závěrečná ujednání**

1. Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran, není závislá na jiné smlouvě. Rozhodným právem je právo České republiky.
2. Vztahy mezi stranami ze smlouvy vzniklé a smlouvu neupravené se řídí právem České republiky. Je-li smlouva vyhotovena ve více jazykových znění, je rozhodné české znění.
3. Tuto smlouvu lze měnit a vztah z ní vzniklý skončit pouze právním jednáním v písemné formě na listině nebo prostřednictvím zpráv dodaných do datové schránky; jiná forma je vyloučena, není-li v této smlouvě ujednáno jinak. Kontakty (tel., e-mail) a adresy uvedené v této smlouvě je každá ze stran oprávněna změnit doručením písemného oznámení druhé smluvní straně, ve kterém uvede, který z kontaktů je měněn a jak.
4. Přijetí nabídky smluvní stranou této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy nebo její změnu, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Pokud mezi smluvními stranami vznikne spor ohledně způsobu interpretace některého smluvního ustanovení nebo způsobu provádění díla, jsou strany povinny najít ohledně sporných otázek konsens, na jehož základě bude zvoleno řešení, které v maximální možné míře odpovídá účelu sledovanému touto smlouvou, tj. účelu uvedenému v článku I. odst. (1) a (2) této smlouvy.
6. Žádná ze smluvních stran není oprávněna pohledávky, které jí případně z tohoto vztahu nebo v souvislosti s ním vůči druhé smluvní straně vzniknou, ani tuto smlouvu postoupit třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany. Zhotovitel není oprávněn započíst pohledávku proti pohledávce objednatele.
7. Tato smlouva je smlouvou o plnění veřejné zakázky, při jejímž uskutečňování měl zhotovitel příležitost ovlivnit její základní podmínky. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré povinnosti, které z toho jemu i objednateli jako zadavateli plynou a souhlasí s jejich plněním. V případě, že v souvislosti s věcí vyvstane potřeba dalších dodávek, služeb nebo stavebních prací, se zhotovitel zavazuje na ně podat nabídku v zadávacím řízení nebo při uskutečňování veřejné zakázky malého rozsahu, je-li jejich způsobilým dodavatelem.
8. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit spolupůsobení při výkonu finanční kontroly i u svých subdodavatelů.
9. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas se zpracováním jeho osobních údajů uvedených v této smlouvě nebo takových, které se objednatel dozvěděl ze vztahu smlouvou založeného nebo v souvislosti s ním; jde-li o smlouvu v rámci projektu, zhotovitel souhlasí se zpracováním a předáváním uvedených osobních údajům třetím osobám pro účely evidence, monitorování a kontroly projektu či k obdobným účelům.
10. Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly díla, z jehož prostředků je služba hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) a po tuto dobu doklady související s plněním této zakázky archivovat.
11. Smluvní strany se dohodly, že se obsah smlouvy včetně jejích příloh se nepovažuje za obchodní tajemství.
12. Objednatel má právo omezit rozsah plnění zhotovitele, má-li k tomu vážný důvod, zejména neobdržel-li prostředky ze státního rozpočtu; cena díla se v takovém případě odpovídajícím způsobem sníží. Zhotovitel nemá právo domáhat se plnění v původním rozsahu a účtovat objednateli jakékoliv sankce, pokud objednatel tohoto práva využije.
13. Na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje neuveřejnit smlouvu v registru smluv v době 14 dnů od uzavření smlouvy; neuveřejní-li v této době smlouvu v registru smluv objednatel, zavazuje se tak učinit dodavatel. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.
14. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu důkladně přečetly, souhlasí s jejím obsahem a jsou si vědomy povinností jim z této smlouvy plynoucích. Dále prohlašují, že tato smlouva zachycuje jejich skutečnou, svobodnou a vážnou vůli, že byla uzavřena nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace a nabídka zhotovitele

 V ……………….. dne ………….…. 2020 V Brně dne ………..… 2020

……………………………………. …………………………………….

 Zhotovitel Objednatel

**Příloha číslo 1 smlouvy o dílo**

**ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A NABÍDKA ZHOTOVITELE**

1. **Zadávací dokumentace a nabídka zhotovitele** jako uchazeče v rámci uskutečňování veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka Novobranská 691/3, Brno – projektové práce“;

*(uložena jako samostatná část této smlouvy)*